Projektstruktur Homepage

1. Projektinitialisierung

- Zieldefinition: Zweck und Zielgruppen der Homepage

- Stakeholder: Projektleitung, HR, Marketing, IT, externe Agentur

- Budget & Ressourcen: Festlegung durch Projektleitung

- Zeitplan & Meilensteine: Grobplanung durch Projektleitung

Arbeitspaketverantwortliche:

- Projektleitung: Daniela Di Bernardo

- IT-Koordination: interne IT-Abteilung

- Agenturbriefing: Marketing

2. Konzeption & Struktur

- Zielgruppenanalyse: Personas definieren

- Sitemap & Inhaltsstruktur: Seitenstruktur festlegen

- Designkonzept: CI/CD, UX/UI-Vorgaben

- Technische Anforderungen: CMS, SEO, Barrierefreiheit

Arbeitspaketverantwortliche:

- Inhalt & Struktur: HR & Marketing

- Design: externe Agentur + Marketing

- Technik: IT-Abteilung

3. Inhaltserstellung

- Textinhalte: Unternehmensinfos, Benefits, Karriere, Nachhaltigkeit

- Medien: Bilder, Grafiken, Videos

- Rechtliches: Impressum, Datenschutz, Cookie-Hinweis

Arbeitspaketverantwortliche:

- Texte: HR (Daniela Di Bernardo) + Kommunikation

- Medien: Marketing

- Rechtliches: Rechtsabteilung

4. Umsetzung

- Webdesign & Programmierung

- CMS-Integration

- Testing: Funktionalität, Responsiveness, Barrierefreiheit

Arbeitspaketverantwortliche:

- Umsetzung: externe Agentur

- CMS: IT-Abteilung

- Testing: IT + HR

5. Launch & Kommunikation

- Go-Live-Planung

- Interne Kommunikation

- Externe Kommunikation

- Monitoring & Feedback

Arbeitspaketverantwortliche:

- Go-Live: Projektleitung

- Kommunikation: HR + Marketing

- Monitoring: IT + HR

6. Wartung & Weiterentwicklung

- Regelmäßige Updates

- Contentpflege

- Analyse & Optimierung

Arbeitspaketverantwortliche:

- Updates: IT

- Contentpflege: HR

- Analyse: Marketing + IT